附件2

XX高速公路养护工程质量监督手续办理

通  知  单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办理格式 |  | □公路工程质量安全监督申请书 养护工程质量安全监督申请书 □机电工程竣工质量鉴定申请书 □房建工程竣工质量鉴定申请书 下载地址：山西省交通质量安全监督局网站 http://www.sxccqs.cn/sx_jtzjj/forelist/C0502.html |  |  |  |  |
| 所需资料 |  | （1）公路工程质量监督申请书。相关资料包括：建设依据，工程概况，项目法人、设计单位概况，监理单位和施工单位一览表，监理单位情况，施工合同段划分及主要工程数量及安全生产监控重点，施工单位现场主要人员备案登记表, 监理工程师信息备案登记表，工地试验室及现场检测项目基本情况一览表，工程质量、安全责任登记表。 （2）初步设计批复文件、施工图设计批复文件复印件； （3）施工及监理合同副本； （4）建设、设计、监理、施工单位质量、安全保证体系组织机构框架及工作流程图； （5）设计、监理、施工单位资质证明材料； （6）施工单位安全生产许可证复印件； （7）建设、监理、施工单位安全生产领导机构设立文件； （8）施工单位三类人员安全生产考核合格证复印件及汇总表。 |  |  |  |  |
| 办理要求 |  | 以上申请材料在招标完成，施工、监理合同签订后，由技术质检部通知项目办准备质量监督申请材料，项目办自收到此办理通知后15个工作日内将材料准备齐全；技术质检部收到项目办的质量监督申请资料后，1个工作日内完成初步审查，形成审查意见；项目办在收到审查意见后3个工作日内完善资料，申报材料一式三份交技术质检部；由技术质检部报省交通质量安全监督局审查、装订、办理。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | （1）资料应齐全，资料按以上顺序整理，并编写目录； （2）人员应按投标文件对应人员填写； （3）所附证件复印件清晰，证件号码清楚； （4）质量、安全责任登记表中，在岗时间暂留空最后填写；签字栏可用名章或本人签字；表格根据实际填写，无填写内容可留空，但不能删除。 |  |  |  |  |
| 项目办 |  |  | 签收人 |  | 签收日期 |  |

注：本表一式两份，技术质检部、项目办各留一份。